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15.-	DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA 
1.- Memoria Técnica y Metodología de la Ejecución: 25 puntos
Metodología de Trabajo		20 puntos
Descripción de la metodología y organización a seguir para la correcta ejecución de los trabajos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por CADA GRUPO definido en el mismo. Adecuación de la propuesta técnica al objeto del contrato con especial atención al encaje de la metodología con los procedimientos de trabajo del Consorcio de Aguas (recogida en los documentos adjuntos al PPTP), incluyendo formas de comunicación, tareas de cada una de las fases, sistemas de auto-control para garantizar la calidad del trabajo final, el método de supervisión de cada una de las entregas, en tiempo y forma, y en su caso, la realización y verificación de las correcciones que requiera el Consorcio de Aguas.
Implantación de metodología BIM			5 puntos
Deberá presentarse un PRE-Building Execution Plan para un proyecto ficticio que contenga los siguientes elementos: una conducción, una estación de bombeo y un depósito. El documento demostrará el enfoque propuesto, dando cumplimiento a las exigencias BIM del Consorcio, y mostrará las capacidades para acometer los objetivos y usos BIM; definiendo de forma global los detalles de implementación de la metodología BIM a través de todo el proyecto, definiendo el alcance de la implementación, los procesos y tareas BIM, intercambios de información, hitos y entregables, infraestructura necesaria, roles y responsabilidades, etc… de acuerdo al Pliego de Bases y sus anexos.

2.- Medios Técnicos Puestos a disposición del Contrato: 30 puntos
Idoneidad y organización del equipo técnico propuesto		20 puntos
Se aportará el organigrama y descripción funcional de la Organización que se propone para el contrato por CADA GRUPO, definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, aportando su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones entre las distintas empresas participantes.
Se adjuntará el curriculum vitae resumido y relacionado con los trabajos a realizar, de cada uno de los miembros del equipo técnico. No podrán aparecer datos nominales o que indiquen el sexo a efectos de la valoración posterior de los criterios evaluados por fórmula. Deberá quedar suficientemente acreditada la experiencia, tanto empresarial como de los miembros del equipo técnico propuesto, señalando expresamente la experiencia en el desarrollo de proyectos en la metodología BIM.
El equipo técnico propuesto deberá estar dimensionado para posibilitar la redacción de DOS PROYECTOS/ESTUDIOS SIMULTÁNEAMENTE.


Al menos deberá presentar un equipo técnico con los siguientes perfiles:
· Delegado/a: persona responsable de toda la organización que actuará como delegado de la empresa ante el Consorcio de Aguas.
· Coordinador/a de la Asistencia Técnica: un técnico especialista, titulado superior perteneciente a la empresa licitadora con experiencia en labores de desarrollo y coordinación o en la redacción de proyectos análogos a los que son objeto del contrato
· Un/a Ingeniero/a especialista, con titulación superior perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia en la redacción de proyectos hidráulicos análogos a los que son objeto del contrato, como autor/a del Provecto y con dedicación completa.
· Un/a Ingeniero/a especialista, con titulación superior perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia en el cálculo de estructuras y obra civil.
· Uno/a o vario/as ingenieros/as especialistas, con titulación superior pertenecientes a la empresa licitadora, con experiencia en equipamiento mecánico, electricidad, ventilación, automatismos e instrumentación.
· Un/a Coordinador/a de seguridad y salud en fase de proyecto
· Un/a técnico especialista, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia en geología y geotecnia
· Un/a arquitecto/a, con titulación superior y experiencia.
· Un/a arquitecto/a técnico con experiencia en proyectos y obras de reforma interior.
· Equipo de topografía: estará formado por un/a topógrafo/a y un auxiliar. El topógrafo estará en posesión del título de Ingeniería Técnica en Topógrafo o también podrá ser un no titulado que pueda ejercer su profesión, según la Orden 3/2/58, debiendo tener, en ambos casos, tener experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil, y conocimientos de realización de topografía específica para la obtención de nubes de puntos (laser escáner, lidar, dron, infrarrojos, fotogrametría, etc…)
· Ingeniero/a Superior de Obra: un/a Ingeniero/a Superior (de Caminos o Industrial) especialista perteneciente a la empresa licitadora con experiencia en dirección, inspección y control de obras civiles y de tratamiento de aguas, con capacidad para efectuar diseño y cálculos estructurales e hidráulicos, así como dotes para organizar y coordinar equipos humanos.
· Técnico de Grado Medio: Técnico de Grado Medio (con titulación de Ingeniería Técnica o Grado de Obras Públicas, Ingeniería Técnico o Grado de Minas, Industrial, etc) con experiencia en control de ejecución de obras civiles y de tratamiento de aguas.
· Técnico y axuliar técnico de obra: deberán poseer una titulación equivalente a Delineante o estar asimilados a esa categoría en la empresa, con experiencia a pie de obra.

Será necesario presentar una tabla resumen en formato Excel de todo el personal en la que se indiquen los datos más relevantes: cargo, titulación, años de experiencia, dedicación, etc…
Si el licitador prevé la necesidad de concertar con terceros parte de los trabajos de Asistencia Técnica, incluyendo los que se refieren a los de reconocimiento geotécnico y topografía, lo hará constar expresamente indicando el alcance de dicha colaboración, así como deberá demostrar, mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso, que para la ejecución del contrato dispondrán de los medios aportados a través de otra entidad y declarar que en caso de resultar adjudicatario del contrato el licitador se compromete a ejecutar el mismo con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. En el contrato que se formalice con el Consorcio de Aguas se recogerá el compromiso anteriormente referido.
Capacidad de gestión y respuesta				10 puntos
Se indicarán los medios e infraestructura técnica puestos por el licitante a disposición del contrato y subsiguiente capacidad de gestión y respuesta. Se valorará:
· Definición de la oficina donde se realizarán la mayor parte de los trabajos de ingeniería.
· Posesión y capacidad de uso de herramientas de cálculo de procesos hidráulicos, cálculo de líneas piezométricas, cálculo estructural, cálculos eléctricos y/o cualesquiera necesarios para la consecución de los trabajos definidos en este Pliego.
· Posesión y capacidad de uso de equipos láser y programas específicos para tomar y trabajar con nubes de puntos
· Posesión y capacidad de uso de programas específicos para aplicar la metodología BIM
· Medios técnicos para la toma de datos en instalaciones, ensayos y mediciones en campo, acceso a espacios confinados, etc… para alcanzar los objetivos de Prevención de Riesgos Laborales
· Medios técnicos que se compromete a poner a disposición del equipo de trabajo para la realización de los trabajos, tales como equipos informáticos para edición de textos y elaboración de planos y presupuestos.
4.- Criterios Medioambientales y Sociales: 5 puntos
Criterios medioambientales				2 puntos
Aplicación a los trabajos de redacción de proyectos de estándares y otras medidas razonables para reducir el impacto ambiental del ciclo de vida de las obras a proyectar. Se valorará la propuesta metodológica del equipo redactor para tener en cuenta criterios ambientales en las decisiones de diseño, selección de materiales, definición de soluciones constructivas, etc.


Criterios sociales					3 puntos

Se valorarán las ofertas que incluyan la contratación de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo o en riesgo de exclusión social (personas desempleadas de larga duración) y medidas para garantizar el respeto a los derechos laborales y de promoción para la igualdad de género, en especial, que la empresa esté en posesión de un Plan de Igualdad.

El contenido de la documentación técnica antes señalada deberá ser concreta al objeto del Contrato y se limitará a un máximo de 30 páginas con las siguientes características:
· Tamaño DIN-A4.
· Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
· Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
· Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
· Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

Para el cómputo del número máximo de páginas, se contabilizará el índice dentro de dicho límite, quedando excluida la portada y contraportada.
Excepcionalmente, se podrán incluir hojas en formatos DIN A-3/A-2/A-1 para aquella documentación que así lo exija (planos o diagramas), que se contabilizarán como una sola página.
A efectos del cómputo anterior, no se considerará la documentación que acredite las referencias sobre trabajos similares y experiencia del equipo asignado (certificaciones de ejecución y CV) y el PRE-BEP, debiendo adjuntarse esta información en sendos anexos independientes.
El incumplimiento de las condiciones anteriormente definidas penalizará la valoración de la oferta, de forma que cada página en exceso respecto de los límites establecidos, así como el incumplimiento de cualquier otro límite (márgenes, tamaño de letra, etc.) supondrá una reducción en la puntuación de la valoración de la oferta técnica en 0,05 puntos.
Los licitadores deberán presentar en sus ofertas técnicas una relación detallada de todos estos documentos y productos que serán entregados a lo largo del proyecto, con indicación de los formatos de entrega, y software necesario para su tratamiento, visualización y edición, con indicación del tipo de licencia requerida para su explotación. En caso de no utilizarse software libre, el contratista adjudicatario proporcionará una licencia de uso por tiempo ilimitado a nombre de CABB para todos los productos necesarios para la explotación de los datos entregados. La utilización de todos los productos software que requieran licencia, deberá ser autorizada por la dirección del proyecto de CABB.


image1.jpeg
C ; Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia




